ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

28/11/2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3

2.	ΣΤΟΧΟΙ – ΑΞΟΝΕΣ	3

1.1 Προσδιορισμός Αξόνων του Δήμου	4

1.2 Καθορισμός Μέτρων και Στρατηγικών Στόχων του Δήμου	4

3.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ	12

4.	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013	35

5.	ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013	38

6.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2013	153

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Προσδιορίζονται και αναλύονται τα Έργα (δράσεις) ή τμήματα πολυετών Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα υλοποιηθούν από τον Δήμο κατά το επόμενο έτος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει:

- Την καταγραφή των Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την ιεράρχησή τους

- Τον καθορισμό των Έργων ανά Άξονα και Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την Ιεράρχησή τους

- Καταγραφή των εκροών που θα παραχθούν με την υλοποίηση των Έργων

- Τον Προϋπολογισμό του κάθε Έργου

- Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε Έργου

- Τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του κάθε Έργου

- Την χωροθέτηση του κάθε Έργου

Το Νομικό Πλαίσιο που καθορίζει τις απαιτήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α σύμφωνα με τις οποίες συντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης είναι το εξής:

- Υπ’ αριθμ. 18183 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 «δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α»,

- Τροποποίηση   της   υπ’   αριθμ.   18183/2-4-2007 Υπουργικής Απόφασης, Α.Π. 5694 3/2/2011

- Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού)

- ΦΕΚ A 213-29-09-2011: Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ −221Α΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»

# ΣΤΟΧΟΙ – ΑΞΟΝΕΣ

Οι Στρατηγικοί Στόχοι αποτελούν τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, καθώς εκφράζουν τις πιο κρίσιμες επιδιώξεις που καλείται ο Δήμος να πραγματοποιήσει κατά το επόμενο έτος προκειμένου να υλοποιήσει το Όραμά του. Οι Στόχοι υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες δράσεις (έργα) που θα υλοποιηθούν και τους δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας.

Αρχικά καθορίζονται οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που αποτυπώνουν τις γενικότερες κατευθύνσεις του Δήμου και οι Άξονες, οι οποίοι αναλύονται σε Μέτρα, τα οποία στη συνέχεια τα Μέτρα αναλύονται σε  Ειδικούς Στόχους.

## 1.1 Προσδιορισμός Αξόνων του Δήμου

Οι Άξονες (αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου) καθορίστηκαν μετά από αξιολόγηση της Ομάδας των προτάσεων που διαμορφώθηκαν και αυτοί που επιλέχθηκαν είναι οι εξής:

- Καθημερινότητα του Πολίτη-Περιβάλλον

- Κοινωνική Μέριμνα / Υγεία & Παιδεία – Πολιτισμός

- Διοίκηση - Εξυπηρέτηση Πολίτη

- Οικονομική Ανάπτυξη

- Ανθρώπινο Δυναμικό

## 1.2 Καθορισμός Μέτρων και Στρατηγικών Στόχων του Δήμου

Έχοντας ως οδηγό το Όραμα και την Αποστολή και τους Άξονες που καθορίστηκαν κατά την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, προσδιορίστηκαν από την Ομάδα τα Μέτρα και οι κύριοι Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου, οι οποίοι στη συνέχεια, όπως φαίνεται παρακάτω ιεραρχήθηκαν.

Επισημαίνεται, ότι τόσο το Επιχειρησιακό Σχέδιο όσο και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του 2012, σημείωσαν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τους στόχους λόγω της έντασης της οικονομικής κρίσης και συνεπακόλουθα, της τεράστιας μείωσης των πόρων στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης.

Για τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων και την περαιτέρω ανάλυση και επιμερισμό τους χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία Balanced Scorecard σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 & 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄, 11.2.2004), των όσων αναλύθηκαν με ΑΠ: ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005 (Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων) και ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5.4.2006 (Μεθοδολογία Καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης)  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, τόσο αυνολικά όσο και κατά το έτος 2013:

| ΑΞΟΝΑΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
|  |  | 1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ |
|  |  | 1.3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|  |  | 1.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |
|  |  | 1.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ |
|  |  | 1.6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ |
|  |  | 1.7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |
|  |  | 1.8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
|  |  | 1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |
|  | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ |
|  |  | 1.11. ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ |
|  |  | 1.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ |
|  |  | 1.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ |
|  |  | 1.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ |
|  |  | 1.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ |
|  |  | 1.16. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ |
|  |  | 1.17. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ |
|  |  | 1.18. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
|  |  | 1.19. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ |
|  |  | 1.20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |
|  |  | 2.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ |
|  |  | 2.3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ |
|  |  | 2.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
|  |  | 2.5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ |
|  |  | 2.6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ |
|  |  | 2.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ |
|  |  | 2.8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΧ ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ) |
|  |  | 2.9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) |
|  | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ |
|  |  | 2.11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ |
|  |  | 2.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ |
|  |  | 2.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
|  |  | 2.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ |
|  |  | 2.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ |
|  |  | 2.16. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
|  |  | 2.17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ |
| 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | 3.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤHΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | 3.1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ |
|  | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
|  |  | 3.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
|  |  | 3.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
|  |  | 3.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
|  |  | 3.6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ |
|  |  | 3.7. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ |
| 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 4.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ |
|  |  | 4.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ |
|  |  | 4.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ |
|  |  | 4.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
|  |  | 4.5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ |
|  |  | 4.6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ |
|  |  | 4.7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
|  |  | 4.8. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
|  |  | 4.9. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
| 5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | 5.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | 5.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ |
|  |  | 5.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|  |  | 5.3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|  | 5.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ | 5.4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ |

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία Balanced Scorecard σχεδιάστηκε ο Στρατηγικός Χάρτης του Δήμου, όπου αποτυπώνεται όλη η κλιμάκωση Στρατηγικών Στόχων. Ο Χάρτης παρατίθεται ανά τμήματα στην επόμενη σελίδα.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

11. ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

16. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ

17. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

18. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

19. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΧ ΚΔΑΠ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ)

10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ

9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ)

14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

16. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ

Οι περιγραφές των παραπάνω Στόχων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΑΞΟΝΑΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΙ |
| --- | --- | --- |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ως ένας πλήρως αστικοποιημένος Δήμος με πυκνή δόμηση έχει άμεση ανάγκη τη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής για τους Δημότες του. Παράλληλα, έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη δημιουργία χώρων πρασίνου με παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, αναπλάσεις (πράσινες διαδρομές, διαμορφώσεις, κλπ) και συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της πόλης. |
|  |  | 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Η οικολογική – βιολογική συνείδηση αποτελεί παράγοντα ισόρροπης και υγιούς ανάπτυξης για την περιοχή και τους κατοίκους της και βελτίωσης των όρων και των συνθηκών διαβίωσης. Για το λόγο αυτό ο Δήμος έχει προγραμματίσει δράσεις ενίσχυσης και ευαισθητοποίησης της συνείδησης των πολιτών σχετικά με την καθαριότητα μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλου υλικού στην ιστοσελίδα του, μέσω διανομής φυλλαδίων, υλοποίησης σχετικών εκδηλώσεων – ημερίδων, μέσω υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης μαθητών. Επίσης σχεδιάζει την ανάπτυξη προγράμματος για την περίθαλψη και φροντίδα ζώων. Η ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο ενός σύγχρονου Κανονισμού Καθαριότητας, θα λειτουργήσει στο μέλλον και παιδευτικά και κατασταλτικά. |
|  |  | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις πόλεις καθημερινά καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, σχεδόν αποκλειστικά, από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, δηλαδή το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τον άνθρακα. Ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις πηγές αυτές, oι οποίες, παρόλη τη σπουδαία συνεισφορά τους στο σύγχρονο πολιτισμό, ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και εξαντλούνται με γοργούς ρυθμούς. Επίσης, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναπληρώνονται μέσω των φυσικών κύκλων και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες, όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας, που η προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ. Εξάλλου, η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών μας αναγκών, συνεισφέροντας στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα, στην ελάττωση του φαινόμενου του Θερμοκηπίου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σχολικά και Δημοτικά Κτίρια Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος έχει θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο χώρο του Δήμου. Για το λόγο αυτό εντάσσει στο Επιχειρησιακό του Σχέδιο δράσεις για την ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων, τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματός του και την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε Σχολικά κτίρια είναι μια δράση που χρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ και επομένως μέσα στους στόχους του Δήμου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Ήδη έχει εγκριθεί σχετικό έργο στο 11ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, καθώς και στο Παλαιό Δημαρχείο, στη Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα. Η εξοικονόμηση ενέργειας όμως καλύπτει και άλλους τομείς όπως καθημερινές πρακτικές στην λειτουργία του δήμου όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών όταν δεν χρησιμοποιούνται , ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης και το Σύστημα Κλιματισμού, Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, η εγκατάσταση φωτοκύτταρων σε χώρους που δεν χρειάζεται συνεχής φωτισμός. |
|  |  | 1.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Η Πάρνηθα-το Ποικίλο όρος – το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», από τους τελευταίους και σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, διαθέτουν πλούσια βιοποικιλότητα σε χλωρίδα και πανίδα και είναι επιβεβλημένη η πλήρης και εντατική προστασία της, κάτι που προϋποθέτει πολιτική βούληση αλλά και συνεργασία με άλλους δήμους και φορείς. Βασικό όπλο στην κατεύθυνση της προστασίας της Πάρνηθας για το Δήμο αποτελεί ουσιαστική συνδρομή στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δασοπυρόσβεσης με συνδυασμένη χρήση όλων των προηγμένων τεχνολογιών με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό, την άμεση επέμβαση και την αποτελεσματική κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. |
|  |  | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Στόχος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού αποτελεί, στα πλαίσια του δυνατού, η βελτίωση της όψης της πόλης, ούτως ώστε να δημιουργήσει μια καλύτερη καθημερινή εικόνα στον κάτοικο και μια καλύτερη πρώτη εντύπωση στον επισκέπτη. Για το λόγο αυτό σχεδιάζει να υλοποιήσει δράσεις εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων, όπως συντήρηση χώρων πρασίνου, αποψίλωση διαφημιστικών πινακίδων που δημιουργούν μια ακαλαίσθητη εικόνα, κλπ. |
|  |  | 1.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γενικά: Για όλους τους στόχους που αφορούν τον Άξονα περιβάλλον είναι αναγκαίο να προσδιορίσει ο Δήμος το Οικολογικό του αποτύπωμα , και στην συνέχεια να σχεδιάσει και να εφαρμόσει με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος και όχι αποσπασματικό , κατά την φιλοσοφία των διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EMAS – ISO 14001 .Αυτή η δομημένη προσέγγιση περιλαμβάνει την καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των δράσεων του Δήμου, το σχεδιασμό δράσεων για την μείωση των επιπτώσεων αυτών, τις δράσεις για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς επίσης και ενέργειες για την χρήση ΑΠΕ, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η μείωση της ρύπανσης είναι βασική παράμετρος που επηρεάζει τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Η κλειστή τοπογραφία του λεκανοπεδίου Αττικής εμποδίζει την διάχυση των ρύπων, λόγω της ύπαρξης ορεινών όγκων περιμετρικά. Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων και η χρήση κεντρικής θέρμανσης με λέβητες πετρελαίου είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για την ύπαρξη συγκεκριμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο βασικοί άξονες που τέμνουν το Δήμο, η Λεωφόρος Δημοκρατίας και η Λεωφόρος Χασιάς – Φυλής και η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, δεχόμενες μεγάλο όγκο οχημάτων επιδεινώνουν την όλη κατάσταση. Η συνεχής προσπάθεια του Δήμου γίνεται στην κατεύθυνση της βελτίωσης της κυκλοφορίας, της αύξησης του πρασίνου, της χρήσης φυσικού αερίου και της συνεργασίας με φορείς για την ενίσχυση των δράσεων και της ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να γίνεται συστηματικότερα η συντήρηση των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης και των αυτοκινήτων αλλά και μέσω των στόχων της εξοικονόμησης Ενέργειας ενισχύεται ο στόχος της μείωσης της ρύπανσης ( πχ Φυσικό Αέριο). Προωθούνται ηχοπετάσματα στους βασικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες. |
|  | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού είναι μια περιοχή που διατρέχεται από μικρά ή μεγαλύτερα ρέματα. Επίσης, η περιοχή του Καματερού ως μια περιοχή στις υπώριες της Πάρνηθας δέχεται μεγάλο όγκο υδάτων. Παράλληλα η πυκνή δόμηση της περιοχής δεν επιτρέπει την επαρκή απορρόφηση – συλλογή των βρόχινων υδάτων με συνέπεια να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σημαντικές δράσεις μελέτης και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων υδάτων. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο στην περιοχή μας που αφορά στην διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς. Το έργο θα συνεχιστεί και το 2013. |
|  |  | 1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της γενικότερης ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ο Δήμος προγραμματίζει δράσεις βελτίωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού με επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης, ρυμοτομήσεις, επικαιροποιήσεις μελετών εφαρμογής Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης (Π.Μ.Ε.) |
|  |  | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ Ο Δήμος επιβαρύνεται καθημερινά με αυξημένη τοπική και υπερτοπική κυκλοφορία οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων μεγάλου όγκου. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από την υφιστάμενη δομή του οδικού δικτύου. Συνεπώς ο Δήμος έχει ως στόχο την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του κυκλοφορικού φόρτου με την υλοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης, βελτίωση σήμανσης κλπ. |
|  |  | 1.11 ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Όπως συμβαίνει και σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου το πρόβλημα της στάθμευσης είναι κρίσιμο καθώς επηρεάζει όχι μόνον την ποιότητα της καθημερινότητας μας αλλά συγκεκριμένα συμβάλλει σημαντικά στην ταχύτητα κίνησης των οχημάτων πράγμα που έχει επιπτώσεις και στην Ποιότητα του Περιβάλλοντος . Για τον λόγο αυτό και προς υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου έχουν δρομολογηθεί έργα για την δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης .. |
|  |  | 1.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Στην βελτίωση των οδοστρωμάτων , πέραν της τακτικής συντήρησης εντάσσεται και η διαπλάτυνση οδών , η κατασκευή ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων και γενικότερα η αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο, Αλλά υπάρχει και η οικονομική διάσταση καθώς χωρίς σημαντικά έργα επισκευής του οδοστρώματος το κόστος των συχνών μικροεπισκευών, είναι εξαιρετικά αυξημένο σε σχέση με τα προγραμματισμένα έργα συντήρησης. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η λειτουργική ολοκλήρωση Κ. Παλαμά –Γούναρη. Επίσης, η διάνοιξη της Λεωφόρου Θηβών προς «Αττική Οδό» θα διευκολύνει σημαντικά, κυρίως, τη Δημοτική Κοινότητα Καματερού. Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης, έχει προωθηθεί ολοκληρωμένη μελέτη για ένταξη στο ΕΣΠΑ δικτύου δρόμων για διάνοιξη και βελτίωση στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού. |
|  |  | 1.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Εξίσου σημαντική προτεραιότητα για την βελτίωση της καθημερινότητας είναι η βελτίωση και η επισκευή πεζοδρομίων με διασφάλιση της βαδισιμότητας για όλους, η κατασκευή νέων πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής . Σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία δένδρων δυσχεραίνει την κίνηση επί των πεζοδρομίων , και γενικά μια ολοκληρωμένη μελέτη για την κατάσταση και τα έργα βελτίωσης που απαιτούνται είναι σημαντική . Ο Δήμος θα πρέπει να υπενθυμίσει και προς τους πολίτες τις δικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την φροντίδα των πεζοδρομίων. Έχει ολοκληρωθεί πρόταση για ένταξη με τη μορφή της αυτεπιστασίας και πρόσληψης ανέργων για βελτίωση και αποκατάσταση πεζοδρομίων. |
|  |  | 1.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Διαπιστώνεται γενικά έλλειψη σε ικανοποιητικά εξοπλισμένες παιδικές χαρές. Η έλλειψη αυτή αφορά τόσο στη συνολική έκταση των χώρων αυτών στο δήμο όσο και την επαρκή διασπορά εκτάσεων παιδικών χαρών και παιδότοπων στις γειτονιές του Δήμου. Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές - παιδότοποι γενικότερα, έχουν ελλείψεις σε πιστοποιημένο εξοπλισμό καθώς και στην επαρκή συντήρηση του υφισταμένου ανεπαρκούς εξοπλισμού. Επίσης, τονίζεται ότι ιδιαίτερα οι χώροι αυτοί απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα αναφορικά με την δημιουργία βατών προσβάσεων. Θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο της λειτουργικότητάς τους η ύπαρξη προσβάσεων οι οποίες πρέπει να είναι προδιαγραφών ΑΜΕΑ αφού στους χώρους αυτούς προσέρχονται σε μεγάλο ποσοστό μητέρες με καροτσάκια και μικρά παιδιά. Σημειώνεται ότι δημοπρατήθηκε παιδική χαρά στη Δ.Κ.Καματερού η οποία θα ολοκληρωθεί το 2013. |
|  |  | 1.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Η φιλοσοφία του Δήμου στην προώθηση της χρησιμοποίησης του ποδηλάτου, είναι σημαντική και για λόγους προληπτικής υγιεινής και για λόγους ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η επέκταση και διαμόρφωση βρόγχου ποδηλατοδρόμων θα συμβάλλει και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της αστικής περιοχής Μυκονιάτικα Δ.Κ Αγίων Αναργύρων καθώς και η προέκταση του νέου έργου «Διαμόρφωση Πλατειών Πλαπούτα και Ειρήνης». Παρόμοιες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και για την Δημοτική Κοινότητα Καματερού. Οι μελέτες έχουν υποβληθεί και αναμένεται η χρηματοδότησή τους. |
|  |  | 1.16. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ Η είσοδος της Πόλης καθώς διαμορφώνει την πρώτη εντύπωση του επισκέπτη στον Δήμο μας είναι ανάγκη να αναβαθμισθεί περαιτέρω αισθητικά και για τον σκοπό αυτό απαιτείται Αρχιτεκτονική Μελέτη . |
|  |  | 1.17. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Η Αστική Ανάπλαση της πόλης είναι απαραίτητη εκτός από την περιγραφείσα ανάπλαση των εισόδων της Πόλης και σε άλλους τομείς όπως η Διαμόρφωση του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης που γίνεται με διαδημοτική συνεργασία, Έργα Ανάπλασης στις Οδούς Κων/πόλεως και Μεσολογγίου και διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Πρασίνου στο Ο.Τ 519 Β, Διάνοιξη και ανακατασκευή τμήματος της Οδού Αίνου, Ενοποίηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις γειτονιές και σύνδεσή τους με το Πάρκο Ειρήνης και Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων και στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού, και τέλος η υλοποίηση των τελικών φάσεων ανάπλασης της παρακηφίσιας περιοχής και οδού Λάμπρου Κατσώνη. Εδώ σημειώνεται ιδιαίτερα, η ανάπλαση της περιοχής πέριξ της Κωνσταντινουπόλεως όπου υπογειοποιήθηκαν οι γραμμές του τρένου. Πρόκειται για έργο σπουδαίας περιβαλλοντικής ανάπτυξης το οποίο ολοκληρώνεται το 2013 σε συνεργασία του Δήμου με την ΕΡΓΟΣΕ. Έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες και έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση. |
|  |  | 1.18. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Το μέτρο αυτό αποτελεί από τα σημαντικότερα του Επιχειρησιακού Σχεδίου διότι επηρεάζει άμεσα την βελτίωση του περιβάλλοντος. Δράσεις για την σωστή χωροθέτηση των κάδων όπως και για τον εξορθολγισμό των δρομολογίων σε συνδυασμό με την καλύτερη συντήρηση των Οχημάτων και συναφή έργα υποδομών μπορεί να μας βοηθήσει στην αποδοτικότερη διαχείριση και άρα την αναβάθμιση του επιπέδου καθαριότητας. Προς τον σκοπό αυτόν θα αξιοποιηθούν σύγχρονες Τεχνολογίες, όπως είναι τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS – Geographical Information Systems) που συνδυάζουν χωρικά δεδομένα με λειτουργικά στοιχεία των υπηρεσιών Καθαριότητας |
|  |  | 1.19. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ Η μείωση της ηχορύπανσης είναι σημαντικός στόχος καθόσον συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων και καλύτερη αστυνόμευση ώστε να μη γίνεται κατάχρηση κορναρισμάτων σε συνδυασμό με τη βελτίωση του κυκλοφοριακού, έχει βελτιώσει την κατάσταση και αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυση των μέσων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. |
|  |  | 1.20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Η βελτίωση του Ηλεκτροφωτισμού είναι ένας στόχος που θα συμβάλλει στην βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση της παραβατικότητας. Για τον σκοπό αυτό έχει χαρτογραφηθεί η υπάρχουσα κατάσταση ηλεκτροφωτισμού της πόλης και θα γίνει εγκατάσταση του απαραίτητου συμπληρωματικού Ηλεκτροφωτισμού. Σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2011 θα οδηγήσει όχι μόνο στη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, αλλά και στη μείωση της κατανάλωσης, καθώς και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων από τις δαπάνες του ρεύματος. Άλλωστε αναμένεται μέσω εγκεκριμένου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» να αρχίσει σταδιακή βελτίωση μέσα στο 2013. |

| ΑΞΟΝΑΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΙ |
| --- | --- | --- |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου για να παράγει και να υποστηρίζει τον πολιτισμό στην τοπική κοινωνία έχει σχεδιάσει την κατασκευή κτηρίου πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές δραστηριότητες στο Ο.Τ674 Δ.Κ του Καματερού, η μελέτη του οποίου ολοκληρώθηκε και έχει ήδη υποβληθεί για χρηματοδότηση, αφού έχει εξασφαλιστεί και η σχετική άδεια. |
|  |  | 2.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μέσω υποδομών και ένταξης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου CULTURE , ο Δήμος θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει το καλλιτεχνικό δυναμικό του με εκπαίδευση και κατάλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις – επιβραβεύσεις . |
|  |  | 2.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η βελτίωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα προέλθει και από την αναβάθμιση των υποδομών αλλά και την βελτίωση της οργανωτικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και αξιολόγηση από τους δημότες ώστε με βάση τα σχετικά αποτελέσματα να έχουμε ποιοτικότερη προσφερόμενη υπηρεσία . |
|  |  | 2.5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών χώρων είναι μέσα στον σχεδιασμό του Δήμου και για τον σκοπό αυτό θα επιδιώξει άντληση πόρων από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα . |
|  |  | 2.6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Οι σχολικές αίθουσες αποτελούν ένα βασικό μέλημα του Δήμου ο οποίος στηρίζει τη συντήρησή τους και προωθεί την δημιουργία νέων από τον ΟΣΚ, που θα καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες που υπάρχουν. Το Τεχνικό Λύκειο Καματερού ολοκληρώθηκε το 2012 και προωθείται η πλήρης αξιοποίησή του. Στον τομέα αυτό, προωθούνται και άλλες σημαντικές δράσεις, όπως: Ανέγερση Νηπιαγωγείων (5ο, 7ο και 10ο) στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού, Ανέγερση 9ου Δημοτικού Σχολείου. Από το 2012, το 12ο Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε αναβαθμισμένες λυόμενες αίθουσες μέχρι την οριστική στέγασή του σε οικόπεδο το οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί. |
|  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ / ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Οι υπάρχουσες κτιριακές υποδομές δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών της περιοχής Για τον λόγο αυτόν σχεδιάστηκε ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.108Α Δ.Κ.Καματερού , Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού περιοχής Αττάλου και Ωραιούπολης. Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές μελέτες εντός του 2012 και αναμένεται η χρηματοδότησή τους. Έχει ήδη δημοπρατηθεί η ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η αναβάθμιση του εξοπλισμού στους ήδη υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς. |
|  |  | 2.8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΧ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ) Ο Δήμος έχει ως προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών προς τις ευπαθείς κοινωνικά και ηλικιακά ομάδες. Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με μια σειρά δράσεων όπως η υλοποίηση Προγράμματος υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ, η Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών Υποδομών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού το οποίο με τις σχετικές άδειες που ολοκληρώνονται το 2012 είναι σε φάση για χρηματοδότηση, η Δημιουργία δομής Κοινωνικού χαρακτήρα ( Κοινωνικό παντοπωλείο , Κοινωνικό φαρμακείο, Ιματιοθήκη). Παράλληλα θα υπάρχουν δράσεις για προληπτική ιατρική και Ψυχαγωγία |
|  |  | 2.9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) Η προληπτική Ιατρική είναι μία πολύτιμη υπηρεσία προς τους Δημότες και ο Δήμος την βελτιώνει με συστηματικές δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και υλοποίηση προγραμμάτων σε παιδικούς σταθμούς, σε σχολεία καθώς και με δράσεις προληπτικών ελέγχων προς τους δημότες και μετανάστες. |
|  |  | 2.10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Η προσέγγιση προς τα θέματα του εθελοντισμού πρέπει να γίνει περισσότερο δομημένη και συγκεκριμένα να περιλάβει μία αρχική καταγραφή των ομάδων που έχει ανάγκη ο Δήμος των εθελοντικών τους υπηρεσιών, στην συνέχεια να απευθυνθεί σε όλες αυτές της ομάδες, σε προσωπικό επίπεδο και να οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν. |
|  |  | 2.11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των ταλέντων των νέων και την εκπαίδευσή τους. Πρέπει να δρομολογηθούν δράσεις στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο Δήμος μέσω της νέας οργάνωσής του «Καλλικράτη» θα μπορεί να υποστηρίζει δράσεις δια βίου μάθησης που είναι χρήσιμες για την ένταξη της νεολαίας στην παραγωγική διαδικασία ή στην αλλαγή της επαγγελματικής τους καριέρας. Ο Δήμος συμμετέχει σε σχετικά προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν το 2013. |
|  |  | 2.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ο Δήμος μας έχει επιδείξει και στο παρελθόν την ανθρωπιστική του ευαισθησία στα θέματα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών που σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες αυτές δεν ταιριάζουν στον πολιτισμό μας .Για τις δράσεις αυτές και για να τηρείται η νομιμότητα είναι απαραίτητη η δημιουργία και συντήρηση μητρώου μεταναστών. Οι δομές που προβλέπει ο «Καλλικράτης» θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. |
|  |  | 2.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων άθλησης και η χρονική τους επέκταση αποτελούν στόχους για τη βελτίωση των αθλητικών υπηρεσιών ώστε να συμβάλει ο Δήμος στην βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και στη υιοθέτηση υγιεινής μορφής διαβίωσης των κατοίκων. Πέρα από τις μικρότερες δράσεις, υπάρχει η μεγάλη επίτευξη ενός σύγχρονου γυμναστηρίου στους Αγίους Αναργύρους, το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε το 2012 και αρχίζει η κατασκευή του, με συνολικό προϋπολογισμό, 9.500.000,00€. |
|  |  | 2.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σημαντικό τμήμα αυτών των προσπαθειών θα είναι και η παροχή συμβουλών προληπτικής ιατρικής αγωγής σε όλον τον πληθυσμό του Δήμου , με ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεολαία , τόσο στον τομέα της πρόληψης ασθενειών όσο και στους τρόπους υγιεινής καθημερινής διαβίωσης , δράσεις για αιμοδοσία και ημερίδες ενημέρωσης . |
|  |  | 2.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η μάστιγα των ναρκωτικών για να αντιμετωπισθεί έχει ανάγκη των δράσεων όχι μόνον των αρμοδίων οργανισμών του Υπουργείου Υγείας αλλά και όλων των φορέων που μπορούν να συμβάλλουν . Ο Δήμος σε συνέργεια και με την Εκκλησία μπορεί στον τομέα αυτόν να έχει την συμβολή του μέσω σχετικών ημερίδων και διαπαιδαγώγησης της Νεολαίας. Εκτός όμως ειδικών τέτοιων δράσεων, προς την κατεύθυνση συμβάλλουν και οι ενέργειες του Δήμου για υποστήριξη της Νεολαίας στην Επαγγελματική Απασχόληση καθώς και η ανάπτυξη υποδομών και Προγραμμάτων για την δημιουργική αξιοποίηση του Ελεύθερου Χρόνου. |
|  |  | 2.17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν τους εμπλεκόμενους σε κάθε περιστατικό έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον τόπο συγκέντρωσης και γενικά σχέδια δράσης που εξειδικεύονται κατά περίπτωση, απαιτούμενος Εξοπλισμός όπως πχ Εξοπλισμός πυρόσβεσης. Είναι σημαντικό όλα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης να περιλαμβάνουν και Ασκήσεις Ετοιμότητας έτσι ώστε να μην προκύπτουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την κρίσιμη στιγμή του Εκτάκτου Συμβάντος. Είναι επίσης σημαντικό τα σχέδια αυτά να επικαιροποιούνται κατά τακτά διαστήματα, πχ κάθε 6 μήνες γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και επί πλέον κατά την φάση της Επικαιροποίησης να εξετάζονται και δυνατότητες βελτίωσης των σχετικών σχεδίων. |
| 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ | 3.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η ποιότητα της Επικοινωνίας με τους Δημότες καθώς και η ταχύτητα εξυπηρέτησης με την εισαγωγή και των Νέων Τεχνολογιών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ικανοποίηση των Δημοτών και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και Δημοτών. Ο στόχος αυτός συνδέεται και με τον στόχο 5.2.2 που αναλύεται κατωτέρω |
|  | ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η βελτίωση της Οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου θα βασισθεί σε πρώτη φάση στις Κρίσιμες Διεργασίες του Δήμου ήτοι στις: - Διαχείριση Καθαριότητας - Διαχείριση Εσόδων - Διαχείριση Εξόδων - Διαχείριση Έργων - Διαχείριση Δράσεων Εξυπηρέτησης Δημοτών - Διαχείριση Επικοινωνίας με Δημότες - Διαχείριση νέων Τεχνολογιών - Διαχείριση Δράσεων – Προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος - Διαχείριση Προμηθειών - Διαχείριση Δράσεων Προστασίας Ευπαθών Ομάδων - Διαχείριση Δράσεων Ανάπτυξης Εθελοντισμού - Διαχείριση Δράσεων Στήριξης Επιχειρηματικότητας - Διαχείριση Δράσεων Εκπαίδευσης - Διαχείριση Δράσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών - Διαχείριση Δράσεων Συντήρησης Οδών, Πεζοδρομίων και Κοινόχρηστων Χώρων - Διαχείριση Δράσεων Συντήρησης Σχολείων - Διαχείριση Βελτίωσης Διεργασιών Λειτουργίας Αυτές οι διεργασίες πρέπει να ξανασχεδιασθούν και να ορισθούν ακριβείς διαδικασίες για τον τρόπο υλοποίησης τους καθώς και δείκτες και στόχοι επίτευξης. Τελικώς η πιστοποίηση των Διεργασιών αυτών κατά ISO 9001 είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα υφίσταται μια συνεχής επιτήρηση της επιτυχούς λειτουργίας της και μια Οργανωμένη Συνεχής Βελτίωση των δραστηριοτήτων αυτών. |
|  |  | 3.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο Δήμος βελτιώνει διαρκώς ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα που έτσι θα διασφαλίζεται η εύκολη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και η άμεση ανάσυρση των στοιχείων που κάθε φορά απαιτούνται. Συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Επίσης, βελτιώνει συνεχώς τη Γραμμή του Δημότη και τη σύνδεσή της με όλες τις υπηρεσίες. |
|  |  | 3.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ Η ποιότητα της Επικοινωνίας με τους Δημότες καθώς και η ταχύτητα εξυπηρέτησης με την εισαγωγή και των Νέων Τεχνολογιών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ικανοποίηση των Δημοτών και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και Δημοτών. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης είναι σύνθεση της Οργάνωσης , όπως τη περιγράψαμε ανωτέρω, της Εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των απαραίτητων υποδομών |
|  |  | 3.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η Δημοτική Αστυνομία, περιορισμένη σε προσωπικό και υποδομές, θα λειτουργεί μέσω διαδικασιών έτσι ώστε να έχει συγκεκριμένους στόχους και να αξιολογείται για την απόδοση της. Έτσι θα αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα της. |
|  |  | 3.6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Μια από τις αξίες του Δήμου είναι η ενίσχυση της Διαφάνειας. Οι διαδικασίες ανάθεσης προβλέπουν ανάρτηση στο site των σχετικών προκηρύξεων διαγωνισμών, δαπανών και όλων των ενεργειών του Δήμου. Κοινοποιούνται τα κριτήρια, καθώς και τα αποτελέσματα των εκάστοτε επιλογών μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» . |
|  |  | 3.7. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο Δήμος θα διεκδικήσει χώρους κοινόχρηστους που σήμερα ευρίσκονται στην περιοχή του προκειμένου να τους αξιοποιήσει για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του . |
| 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 4.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ Από την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορεί να αντλήσει και πόρους εκτός από το ΕΣΠΑ και κατ’ ευθείαν από τις Βρυξέλες. Προγράμματα όπως το JESSICA, για παράδειγμα μπορούν να τροφοδοτήσουν πόρους για τις αναπλάσεις περιοχών σε συνδυασμό με Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δραστηριότητας. και έτσι να υποστηριχθεί και ο στόχος του Δήμου για ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. |
|  |  | 4.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ Ο Δήμος μέσω εθελοντικών υπηρεσιών έχει σχεδιάσει να παράσχει Τεχνογνωσία , Πληροφόρηση και Εργαλεία Διοίκησης στις Επιχειρήσεις και με δράσεις της Δια βίου μάθησης να εκπαιδεύσει σε ορισμένους τομείς νέους Επιχειρηματίες. Έχουν υποβληθεί ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός του 2013. |
|  |  | 4.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο Δήμος προωθώντας και την ενημέρωση για υπάρχοντα προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ , και μέσω δημιουργίας Παρατηρητηρίου Απασχόλησης θα μελετήσει και θα υλοποιήσει δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας Επιχειρηματικότητας . |
|  |  | 4.5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο στόχο θα υπάρχει και θα συντηρείται ένα μητρώο Μεταναστών . παράλληλα θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που θα περιλαμβάνει και δράσεις εκπαίδευσης |
|  |  | 4.6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μέσω του δικτύου αυτού θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες που θα έχουν σχέση με την ζήτηση των προϊόντων των επιχειρήσεων της περιοχής , με την προβολή των προϊόντων τους , με την ενημέρωση τους για προγράμματα χρηματοδότησης και εκπαίδευσης καθώς και με πληροφορίες, Τεχνολογίες και Εργαλεία . που αφορούν σύγχρονες μορφές Οργάνωσης |
|  |  | 4.7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Αξιοποίηση της Περιουσίας του Δήμου γίνεται μέσω της συστηματικής καταγραφής / αποτύπωσης και της συνακόλουθης οργανωμένης επικαιροποίησης και παρακολούθησης, με την τεκμηρίωση (και ενδεχόμενη αναβάθμιση ) της αξίας του «χαρτοφυλακίου ακινήτων» του Δήμου. Ζητούμενο πάντα είναι η αξιόπιστη, αποδοτική και υψηλού (διοικητικού, επιχειρησιακού και επικοινωνιακού) επιπέδου διαχείριση του χαρτοφυλακίου .Παράλληλα απαιτείται η τεκμηρίωση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δήμου επί των (ενδεχομένως και αμφισβητούμενων) ακινήτων του. Απαιτείται Επιχειρησιακό επί μέρους σχέδιο ώστε η λήψη αποφάσεων αξιοποίησης να είναι πλήρως τεκμηριωμένη . |
|  |  | 4.8. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Η ορθολογικοποίηση Εξόδων αποτελεί βασικό αιτούμενο για όλους τους Οργανισμούς και ιδιαίτερα για τους Δήμους που μέσω Σχεδιασμένων Δράσεων μπορούν να μειώσουν τα Γενικά τους έξοδα. Βεβαίως στην δομή των εξόδων του Δήμου εμπεριέχονται και παραγωγικά λειτουργικά έξοδα ( π.χ έξοδα για την λειτουργία της Καθαριότητας , επισκευές Οδών Πεζοδρομίων, συντήρηση πράσινου κλπ, ωστόσο το αίτημα της μείωσης των εξόδων αφορά για παράδειγμα τη μείωση του κόστους προμηθειών με εισαγωγή τεχνικών όπως οι ηλεκτρονικές προμήθειες, οι συνέργειες με άλλους δήμους και οι ηλεκτρονικές Δημοπρασίες κατά την διαδικασία των αγορών, αποτελούν εργαλεία με τα οποία ο Δήμος μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους. Στα πλαίσια αυτά θα συμπεριληφθούν δράσεις μείωσης σπατάλης υλικών , Οργάνωση Αποθήκης < μείωση κόστους αγορών μέσω σύμπραξης με άλλους δήμους , ή μέσω ηλεκτρονικών προμηθειών, μείωση κόστους τηλεφωνικών επικοινωνιών, ρεύματος, κα. |
|  |  | 4.9. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Η βελτίωση της διαχείρισης των εσόδων με μία σειρά δράσεων που θα αφορούν κυρίως την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαδικασίας είσπραξης- Διαχείρισης τελών για όλες τις περιπτώσεις, όπως πχ τα τέλη που αφορούν Επιχειρήσεις Εστίασης και γενικότερα, Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . Μέσα από την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση δράσεων με την ένταξη σε Ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα. |
| 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Σημαντική παράμετρος επιτυχίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί με συνεχή εκπαίδευση, η οποία θα αξιολογείται όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της και με το σύστημα των ενδομετακινήσεων, το οποίο, όταν γίνεται ορθολογικά, παρέχει κίνητρα ανάπτυξης του προσωπικού. |
|  |  | 5.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η δημιουργία κινήτρων στο προσωπικό συνδέεται φυσικά με το γενικότερο θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού και το υφιστάμενο σήμερα σχετικό θεσμικό πλαίσιο . Ωστόσο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου που τίθενται στόχοι υλοποίησης έργων αλλά και αποδοτικότητα των λειτουργιών θα μπορούσε ο Δήμος να καθορίσει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση των υπαλλήλων που έχουν διακεκριμένη επίδοση. |
|  |  | 5.3 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η απόκτηση Εξειδικευμένου Προσωπικού , ακόμα και σε συνθήκες αυστηρών μέτρων λιτότητας και περιορισμού προσλήψεων είναι εφικτή μέσω σωστής διαχείρισης των μετατάξεων. Προϋποθέτει μια σωστά δομημένη διαδικασία αναζήτησης προσωπικού από άλλες υπηρεσίες αφού προηγουμένως έχουν με σαφήνεια προσδιοριστεί τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία αποδοχής του αιτούμενου την μετάταξη μετά από μια αυστηρή αξιολόγηση . |
|  | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ | 5.3 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σημαντική είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού μέσω του οποίου θα προκύπτουν οι αδυναμίες του προσωπικού προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι ενέργειες που θα οδηγούν σε συνεχή βελτίωση και ανταπόκριση του προσωπικού στις εκάστοτε ανάγκες.H εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε συνδυασμό με την εισαγωγή Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 9001 και με βάση το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης . Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών με υποδομές και την κατάλληλη εκπαίδευση μαζί με τους δείκτες που καθιερώνει το παρόν Επιχειρηματικό σχέδιο Συμβάλλουν ουσιαστικά στην σημαντική βελτίωση της Απόδοσης του προσωπικού |

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Κατά το 2013 έχουν επιλεχθεί να υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Δράσεις που αντιστοιχούν στους κάτωθι Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
|  |  | 1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ |
|  |  | 1.3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|  |  | 1.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |
|  |  | 1.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ |
|  |  | 1.7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |
|  | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ |
|  |  | 1.11. ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ |
|  |  | 1.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ |
|  |  | 1.14. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ |
|  |  | 1.17. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ |
|  |  | 1.18. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
|  |  | 1.19. ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ |
|  |  | 1.20. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
|  |  | 1.8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
|  |  | 1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |
|  |  | 2.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
|  |  | 2.6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ |
|  | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ |
|  |  | 2.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ |
|  |  | 2.13. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
|  |  | 2.15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ |
|  |  | 2.17. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ |
|  |  | 2.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ |
|  |  | 2.8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΧ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ) |
|  |  | 2.9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) |
| 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
|  |  | 3.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
|  |  | 3.4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
|  |  | 3.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
| 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 4.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ |
|  |  | 4.8. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
|  |  | 4.9. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
| 5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | 5.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | 5.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ |
|  | 5.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ | 5.4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Κατωτέρω ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος του 2013 ανά υπηρεσία :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | 1.10.1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00€ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνολικός π/υ : 300.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 1.9.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.648,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 1.9.3 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ Β΄ ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.648,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 11.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 12.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΦ. Γ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 13.500,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α & Β ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΕΦ. Γ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνολικός π/υ : 320.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνολικός π/υ : 100.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ κ.λ.π.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 30.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ - ΚΙΟΣΚΙΑ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΥΛΑΚΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 9.225,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 105.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΕΜΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 24.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 354.249,00 € (αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α.Μ. 100/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 56.580,00 € | ΕΣΠΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 37/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 55.200,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 09/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 132.156,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) (Α.Μ. 15/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.096,91 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ (Α.Μ. 85/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 37.750,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΛΑΣ ΜΕΡΛΑ (Α.Μ. 02/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 43.720,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) (Α.Μ. 78/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 33.212,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) (Α.Μ. 18/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 31.958,26 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (Α.Μ. 33/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.600,58 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 37.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ κ.λ.π. (Α.Μ. 17/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 24.057,31 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (Α.Μ. 11/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4.053,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 22/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4.199,07 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (Α.Μ. 09/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 18.812,25 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 31/2009 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 14.213,16€ | ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 32/2008 Δ.Κ.Α.Α.) |  | 3.105,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 11/2008 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.155,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 43.650,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 12/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 188.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Μ. 40/2006 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΕΝΤΡΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 60/2005 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.700,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (Α.Μ. 08/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.295,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 181 (Α.Μ. 07/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.232,59 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (Α.Μ. 04/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 635,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 40/2008 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.642,81€ | ΑΣΔΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (Α.Μ. 68/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 10.694,24 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄+Β΄ΣΤΑΔΙΟ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.648,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄+Β΄ΣΤΑΔΙΟ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.648,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ (Α.Μ. 12/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 38.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Α.Μ. 46/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 36.161,07 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 51/2012) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 96.000,27 € | ΑΣΔΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 1.002.603,59 € (αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ : ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ | ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 2,3-4 & 5-6 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΕΙΡΗΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ "Α. ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Μ. 81/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | ΕΣΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 8.465.000,00€ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ | ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Α.Μ. 20/2012) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | ΕΣΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.500.000,00€ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ | ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 543 (Α.Μ. 43/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | ΕΣΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.500.000,00€ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Μ. 23/2012) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | ΕΣΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.540.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ - ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 59/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | ΕΣΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 8.450.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Υ.ΠΕ.Κ.Α. Κ.Α.Π.Ε. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 5.999.940,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 793 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 74/2012) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 287.000,00 € | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ) ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Β: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΕΩΣ ΕΛΑΙΩΝ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.617.878,57€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.17 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ + Γ΄ ΦΑΣΗ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Α.Σ.Δ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.500.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΠΌ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.500.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Λ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΗ Δ. Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 5.000.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.500.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.14 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 519Β | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Υ.ΠΕ.ΚΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 700.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00€ | ΑΣΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 200.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) (Α.Μ. 24/2012) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 150.000,00 € 1,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ & ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ - ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 10.000,00 € 1,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 100.000,00 € 1,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΚΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00€ | ΥΠΕΚΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.500.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (Α.Σ.Δ.Α.) (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.005.00,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.19 ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 100.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΟΝΑ Κ. ΠΑΛΑΜΑ - ΓΟΥΝΑΡΗ (ΑΞΟΝΑΣ 33 α) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1,00 € | Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 2.000.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 100.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 652.020,00 €

(αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΝΌΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΜΙΑΣ (1) ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ, ΜΙΑΣ (1) ΣΚΟΥΠΑΣ, ΕΝΌΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, κ.λ.π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1,00 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α." (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 350.000,00 € ) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ "HOOKLIFT", ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1,00 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α." (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 20.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1,00 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α." (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 120.000,00 € ) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1,00 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α." (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 140.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 400 ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1,00 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α." (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 260.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ trucking - GIS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 15.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 30.000,00 € 1,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α." |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 2.000,00 € 1,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α." |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ, big bag ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 100.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 24.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 2.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ (σκούπες κ.α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 18.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 15.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΚΟΥΠΕΣ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 3.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 40.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΛΑΜΑΡΙΝΙΣΚΟΥΠΕΣ, ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ, ΦΤΥΑΡΙΑ, ΦΑΡΑΣΙΑ, ΤΣΑΠΕΣ Κ.Λ.Π. ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 2.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΙΝΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ κ.λ.π.) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 9.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 370.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 65.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 160.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 25.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 100.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 40.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 500.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 24.600,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 12.500,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ κ.λ.π. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 7.500,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 15.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 7.500,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 1.089.608,00€ (αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ : ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 60.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1,00 € | Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 200.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 400 ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1,00 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛ.Α.Δ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 400.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 757 Δ.Κ.Κ. | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 60.000,00 € | Α.Σ.Δ.Α. |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΙΑ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 5.000.000,00 €) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ : 1.500.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 80.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λ.π. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 5.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ κ.α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 30.000,00 € 1,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 15.000,00 € 1,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 15.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 300.006,00€ (αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013) |  |  |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) (Α.Μ. 11/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 91.828,97 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (Α.Μ. 04/2008 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 838,21 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:250.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 12/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 96.000,27 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Μ. 131/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 12.633,89 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 17/2012) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 6.020,85 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (Α90) (Α.Μ. 01/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 88.384,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. (Α.Μ. 07/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 43.545,44 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 12/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 21.119,01 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 03/2010 Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 37.076,22 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (ΑΤΤΑΛΟΥ & ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ) (Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 224.446,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 19/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 69.863,82 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 08/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1.437,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ (Α.Μ. 63/2008 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 15.747,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 20/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 93.184,80 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 22/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 39.088,49 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΙΑ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 15.359,34 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 42/2008 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 18.853,84 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
|  |  |  | ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 83/2007 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 90.052,64 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (Α.Μ. 101/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.057,90 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 16/2012 Α.Σ.Δ.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 18.254,79 € 74.000,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΣΔΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 3.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Α.Μ. 29/2012) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 17.958,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 1.079.751,48 €

(αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

| A/A | ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00 € | ΥΠΕΚΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 300.000,00 €) |
| 2 | 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 12.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 3 | 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.500,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 4 | 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 5 | 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.3 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ INTERNET | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 15.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 48.500,00€ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ : ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| 1 | 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00 € | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:300.000,00€) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 1,00€ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| 1 | 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 5.564,92 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 2 | 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7.500,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 3 | 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 24.600,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 4 | 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | 3.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ κ.λ.π.) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 10.000,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 47.664,92 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

| A/A | ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 2 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 3 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.5 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| 4 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. |
| 5 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 23.000,00 € | Ε.Σ.Π.Α. |
| 6 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. |
| 7 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ |  |  | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 6.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 8 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ¨ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 24.600,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 9 |  |  |  | ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 25.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 118.603,00€ (αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ : ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ |
| 1 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - Ο.Τ. 921Α | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ο.Σ.Κ. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 700.000,00€) |
| 2 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ου ΚΑΙ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - Ο.Τ. 1060 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ο.Σ.Κ. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 700.000,00€) |
| 3 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ο.Σ.Κ. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 100.000,00€) |
| 4 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ. Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- Ο.Τ. 239 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ο.Σ.Κ. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 1.800.000,00€) |
| 5 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 07/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 914.000,00€) |
| 6 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΑΛΟΥ - ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 41/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 1.246.616,00€) |
| 7 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 53/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 700.000,00€) |
| 8 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Α.Μ. 82/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 4.470.000,00€) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 8,00€ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ |
| 1 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 2.500.000,00 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) |
| 2 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ (ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) (Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 2.200.000,00 € | Δ΄ Κ.Π.Σ. |
| 3 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 39/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 13.339,48 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 4 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ (Α.Μ. 91/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 29.690,73 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 5 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α.Μ. 35/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 58.200,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 6 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (Α.Μ. 63/2010) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 15.248,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 7 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (Α.Μ. 71/2005 Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 300.000,00 € | Γ.Γ.Α. |
| 8 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 297-8-9 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Δ.Κ.Α.Α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 517.185,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 9 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1045 ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 3.415,18 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 10 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (Α.Μ. 40/2011) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 17.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 11 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (αρχ. - στ.- μηχ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΑΛΟΥ - ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Κ.Κ. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 14.907,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 12 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ.Δ.Α.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ¨ (Α.Μ. 88/2012) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 12.600,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 5.681.585,39€

(αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO 14001 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 20.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ monitors - infokiosks | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00 € | ΚτΠ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6.000,00 € 14.000,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΥ (Σχέδιο Υλοποίησης) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6.000,00 € 14.000,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ (Σχέδιο Υλοποίησης) - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6.000,00 € 14.000,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 37.000,00 € 132.300,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 21.270,61 € | Ε.Σ.Π.Α. |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | "Ex Post" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6.170,91 € | Ε.Σ.Π.Α. |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 4.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
|  |  |  | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00 € | Ε.Σ.Π.Α. |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 10.000,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 290.743,52€ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ : ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00 € | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 300.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00 € | Ο.Σ.Κ. (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 100.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  |  | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00 € | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 300.000,00€) |
| 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | 3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 3.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00 € | ΚΤΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 100.000,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 72.400,00 € 294.000,00€ | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΑ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ΚΑΙ ΕΞΕ (ΕΞοικονομησης Ενέργειας) - ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"). | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 160.146,00 € | ΕΣΠΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 598.950,00 € (αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013) |  |  |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 142.874,98 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 4.921,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3.361,34 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 320.116,07 € | Ο.Σ.Κ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου & 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7.140,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 21.859,01 € | ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,00€ 24.600,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 448,59 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 49.200,00€) |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4014/2011 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 24.108,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |
| 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΑΠΕ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 21.270,61 € | Ε.Σ.Π.Α. |
| 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 12.054,00 € | ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 582.754,60  €

(αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013)

ΔΗ.Κ.Ε.ΑΑΚ

| A/A | ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΜΕΤΡΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΥΓΕΙΑ –ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ πχ. ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ | Α1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | 45.500,00 € | ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| 2 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΥΓΕΙΑ –ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ πχ. ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ. | Α2. ΚΔΑΠ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | 15.400,00 € | Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. |
| 3 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΥΓΕΙΑ –ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ πχ. ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΑΣΤΕΓΟΙ. | Α3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | 20.000,00 € | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 4 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΥΓΕΙΑ –ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.16 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | Α4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ Α4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΑΝΕΡΓΙΑΣ Α4.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ–ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α4.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | 5.000,00 € | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 5 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΥΓΕΙΑ –ΠΑΙΔΕΙΑ | 2.11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ. | Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Β.1 ΚΕΚ Για την υλοποίηση προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Β2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ECDL Β3. ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Β4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ημερίδες, σεμινάρια, προγράμματα τεχνολογίας, εκπόνηση ειδικών και επιστημονικών μελετών. | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | 33.000,00 € 13.000,00 € | Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 6 | 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. | Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ1. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΣ Γ2. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΓ3. ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΡΑΤΣΙΣΜΟ, AIDS ΚΛΠ) | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | 5.000,00 € | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 7 | 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ | Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα διαχείρισης φυσικού και αστικού περιβάλλοντος Διάδοση συστημάτων ανακύκλωσης Διοργάνωση ορειβατικών πορειών – εκδρομών περιβαλλοντικού περιεχομένου Εθελοντισμός – ομάδες δράσης προστασίας φυσικού περιβάλλοντος Εργαστήρι αντιρύπανσης Εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | 12.000,00 € | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 148.900,00 €

(αφορά τα εγκεκριμένα για το έτος 2013)

Στους επόμενους πίνακες ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των σημαντικών έργων ανά υπηρεσία με χρονοπρογραμματισμό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΕΚΡΟΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ | ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1ο τριμ. | 2ο τριμ. | 3ο τριμ. | 4ο τριμ. |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ + Γ΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ) | Α΄στάδιο: Ανάλυση περιοχής ένταξης: Χάρτη ή χάρτες της περιοχής ένταξης σε κλίμακα 1/500 έως 1/5000 και σχετικό κ κείμενο που θα περιλαμβάνουν: Υπερκείμενο σχεδιασμό, ιδιοκτησιακό καθεστώς, ισχύον καθεστώς δόμησης περιοχής ένταξης, κατάσταση κτισμάτων και ελεύθερων χώρων περιοχής ένταξης, κατάσταση οδικού δικτύου και και τυχόν υπαρχόντων Κ.Χ. και Κ/Φ περιοχής ένταξης, χρήσεις γης σε επίπεδο Ο.Τ. περιοχής ένταξης και απεικόνιση τυχόν υπαρχόντων πρωτευόντων δικτύων κοινής ωφέλειας στην περιοχή ένταξης. Προμελέτη περιοχής ένταξης :Χάρτης 1/500 ή 1/1000 και κείμενο Μετά την έγκριση του Α΄ σταδίου δίδεται η εντολή έναρξης για το Β1 στάδιο που περιλαμβάνει :Χάρτη σε κλίμακα 1/500 ή 1/1000 ή 1/2000, πολεοδομικής οργάνωσης περιοχής ένταξης , χάρτη σε 1/500 ή 1/1000 Πολεοδομικού-Ρυμοτομικού σχεδίου για θεσμοθέτηση, περιοχής ένταξης με καθορισμό ρυμοτομίας (Ρ.Γ.-Ο.Γ. ) και τυχόν προτεινόμενων Κ.Χ. - Κ/Φ ή και πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων και Πολεοδομικό κανονισμό. Στη συνέχεια αναρτάται το πολεοδομικό-ρυμοτομικό σχέδιο, υποβάλλονται πιθανόν ενστάσεις, εκδικάζονται μετά από εισήγηση του μελετητή, και στη συνέχεια αφού περάσει η μελέτη Κεντρικό ΣΧΟΠ παραδίδεται το Β2 στάδιο με τυχόν διορθώσεις και τα ψηφιακά αρχεία. | ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε.- | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. | X | X | X | X |
| ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ Β΄ + Γ΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | Η μελέτη αφορά στην αναθεώ-ρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομι-κου της γειτονιάς 1 της Δ. Κ. Καματερού, με σκοπό την άρση των ασυμφωνιών των φωτογραμ-μετρικών υποβάρθρων των Π.Δ. της πολεοδομικής μελέτης λαμβάνοντας υπόψη και την μελέτη οριοθέτησης του βορειο-ανατολικού κλάδου των ρεμάτων που συμβάλλουν στην Εσχατιά. Επίσης, αφορά στον επαναπρο-σδιορισμό των στοιχείων των ΟΤ. (συντεταγμένες κορυφών Ο.Τ, πλάτη οδών κλπ) του αναθεωρη-μένου σχεδίου. |  | Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων |  | X | X | X | χ |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Η μελέτη αφορά στην σύνταξη υψομετρικών μελετών και την μελέτη της ερυθράς των οδών που βρίσκονται στην περιοχή του δυτικού τομέα της επέκτασης της γειτονιάς 1 της Δ. Κ. Καματερού. |  | Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων |  | X | X | X | Χ |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΦ. Γ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Η μελέτη αφορά στην σύνταξη του κτηματογραφικού υποβάθρου και στην σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (πράξη εφαρμογής) μετά από τις εγκρίσεις α) της μελέτης οριοθέ-τησης των ρεμάτων και β) της αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου |  | Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων |  | X | X | Χ | Χ |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α & Β ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | Η μελέτη αφορά στην αναθεώ-ρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομι-κου της γειτονιάς 3-4 της Δ. Κ. Καματερού, με σκοπό την άρση των ασυμφωνιών των φωτογραμ-μετρικών υποβάρθρων των Π.Δ. της πολεοδομικής μελέτης, λαμ-βάνοντας υπόψη και την μελέτη οριοθέτησης του βορειοδυτικού και νότιου κλάδου των ρεμάτων, που συμβάλλουν στην Εσχατιά. Επίσης, αφορά στον επαναπροσ-διορισμό των στοιχείων των Ο.Τ. (συντεταγμένες κορυφών Ο.Τ, πλάτη οδών κλπ) του αναθεωρη-μένου σχεδίου και τέλος στην συμπλήρωση των υψομετρικών μελετών των οδών. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΕΦ. Γ | Η μελέτη αφορά στην σύνταξη του κτηματογραφικού υποβάθρου και στην σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (πράξη εφαρμογής) μετά από τις εγκρίσεις α) της μελέτης οριοθέ-τησης των ρεμάτων και β) της αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου |  | Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων |  | X | X | X | χ |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Η σύνταξη μεμονωμένων πρά-ξεων εφαρμογής αφορά Ο.Τ. για τα οποία εκκρεμεί η συνολική πράξη εφαρμογής, με σκοπό την επίσπευση της απαλλοτρίωσης κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων μεταλλικών και πλαστικών στοιχείων (κολωνάκια) σε διάφορα σημεία του Δήμου, κυρίως σε πεζοδρόμια, δρόμους, κοινόχρηστους χώρους, με σκοπό τη σαφή οριοθέτησή τους και την αποφυγή κακής χρήσης των χώρων αυτών (στάθμευση αυτοκινήτων σε σημεία που διέρχονται μεγάλα οχήματα π.χ. λεωφορεία, φορτηγά κλπ, εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων κ.α.). | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ κ.λ.π.) | Αφορά προμήθεια ανταλλακτικών για τη βελτίωση των παιδικών χαρών. | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | Αφορά προμήθεια ειδικών δαπέδων κατάλληλων για την ασφάλεια των παιδιών | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ - ΚΙΟΣΚΙΑ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ | Αφορά την προμήθεια των κατάλληλων υλικών για τους κοινόχρηστους χώρους | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ) | Αφορά την προμήθεια αναγκαίων υλικών προκειμένου το τεχνικό συνεργείο του Δήμου να κάνει μικρές παρεμβάσεις | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ | Αφορά την προμήθεια αναγκαίων υλικών προκειμένου το τεχνικό συνεργείο του Δήμου να κάνει μικρές παρεμβάσεις | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ | Αφορά την προμήθεια δικύκλων για αντικατάσταση των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες με σκοπό την εξοικονόμηση καυσίμων | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Αφορά την προμήθεια εργαλείων απαραίτητων για τους ηλεκτρολόγους | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής | X | X | X | X |
| ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | ΕΚΡΟΕΣ:1)ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1)ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ | Η δράση αυτή αφορά στην αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε διάφορα σημεία του Δήμου. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η αναβάθμιση της εικόνας και της καθαριότητας της πόλης. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης | X | X | X | X |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α.Μ. 100/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | Πρόκειται για έργο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, με ανακατασκευή πεζοδρομίων και ένταξη σε αυτά ποδηλατόδρομου, δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας και ανακατασκευή πλατειών. |  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης | X | X | X | X |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) (Α.Μ. 15/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | Σημειακές επισκευές του οδικού δικτύου του Δήμου. Αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων. Μείωση των υλικών φθορών. Επιμήκυνση της ζωής του οδοστρώματος. | Ολο το οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση εργατικού δυναμικού. Προμήθεια υλικών αποκατάστασης. | X | X | X | X |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) (Α.Μ. 78/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | Σημειακές επισκευές του οδικού δικτύου του Δήμου.Αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων. Μείωση των υλικών φθορών. Επιμήκυνση της ζωής του οδοστρώματος. | Ολο το οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση εργατικού δυναμικού.Προμήθεια υλικών αποκατάστασης. | X | X | X | X |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (Δ.Κ.Κ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (Α.Μ. 68/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΕΚΡΟΕΣ: Η δράση αυτή αφορά στην κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων, προκειμένου να απελευθερωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Επίσης περιλαμβάνεται και η κατεδάφιση των κτισμάτων που κρίνονται επικίνδυνα για την ασφάλεια των δημοτών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1)Αναβάθμιση αστικού ιστού, ωφελούμενος πληθυσμός από την αναβάθμιση του αστικού ιστού της πόλης. | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης | X | X | X | X |
| ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄+Β΄ΣΤΑΔΙΟ) | ΕΚΡΟΕΣ:1)Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών, 2)Αύξηση χώρων πρασίνου, 3)Νέοι – ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι προς αξιοποίηση, 4)Πλήθος ολοκληρωμένων αστικών επεμβάσεων ευρείας κλίμακας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1)Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, 2)Αριθμός έμμεσα ωφελούμενων από ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας και παιδιών, 3)αναβάθμιση οδικού δικτύου | Η δράση αυτή αφορά στα έργα ανάπλασης χώρων πρασίνου-παιδικών χαρών καθώς και τη δημιουργία «Πράσινης Διαδρομής» η οποία συνδέει κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελή κτίρια, σχολεία και πάρκα. Έτσι δημιουργείται ένα βασικό ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμου περιβάλλοντος τόσο για τους πεζούς όσο και για τα άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες καθώς και τα εμποδιζόμενα άτομα. Με την πράσινη διαδρομή που δημιουργείται ενώνονται κοινόχρηστοι χώροι της δημοτικής κοινότητας Καματερού καθώς και δημόσια κτήρια. Συγκεκριμένα ενώνονται πλατείες , σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, εκκλησίες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι καταλήγοντας στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Α. Τρίτσης και το πάρκο Ειρήνης. Η «Πράσινη Διαδρομή» αναπτύσσεται στις οδούς Αγ. Λαύρας, Ρήγα Φεραίου, Πρωτέως, Κ.Αιτωλού, Πάρνηθος, Πύρρου, Άρεως, ανωνυμος πεζόδρομος, Γούναρη, Β. Ηπείρου, Δαναών, Σουρή, Μαργαριτίου, Καρύστου, Θράκης, Μαρασλή, δημιουργώντας ένα βρόγχο ποιοτικής και λειτουργικής αναβάθμισης στο σύνολο της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού μέσα από μια σειρά επεμβάσεων που αφορούν τόσο την ενίσχυση του πρασίνου όσο και τη διαμόρφωση συνθηκών τέτοιων που θα προσελκύουν κατοίκους, παιδιά και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη «Πράσινη Διαδρομή» θα αποτελέσει τμήμα της συνολικής Πράσινης Διαδρομής που θα αναπτυχθεί στο Δήμο μας με στόχο την μελλοντική σύνδεση όλων των περιοχών του Δήμου μας με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και 2)νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης. | X | X | X | X |
| ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄+Β΄ΣΤΑΔΙΟ) | Α΄στάδιο: Ανάλυση περιοχής ένταξης: Χάρτη ή χάρτες της περιοχής ένταξης σε κλίμακα 1/500 έως 1/5000 και σχετικό κείμενο που θα περιλαμβάνουν: Υπερκείμενο σχεδιασμό, ιδιοκτησιακό καθεστώς, ισχύον καθεστώς δόμησης περιοχής ένταξης, κατάσταση κτισμάτων και ελεύθερων χώρων περιοχής ένταξης, κατάσταση οδικού δικτύου και και τυχόν υπαρχόντων Κ.Χ. και Κ/Φ περιοχής ένταξης, χρήσεις γης σε επίπεδο Ο.Τ. περιοχής ένταξης και απεικόνιση τυχόν υπαρχόντων πρωτευόντων δικτύων κοινής ωφέλειας στην περιοχή ένταξης. Προμελέτη περιοχής ένταξης: Χάρτης 1/500 ή 1/1000 και κείμενο Μετά την έγκριση του Α΄ σταδίου δίδεται η εντολή έναρξης για το Β1 στάδιο που περιλαμβάνει :Χάρτη σε κλίμακα 1/500 ή 1/1000 ή 1/2000, πολεοδομικής οργάνωσης περιοχής ένταξης , χάρτη σε 1/500 ή 1/1000 Πολεοδομικού-Ρυμοτομικού σχεδίου για θεσμοθέτηση, περιοχής ένταξης με καθορισμό ρυμοτομίας (Ρ.Γ.- Ο.Γ. ) και τυχόν προτεινόμενων Κ.Χ. - Κ/Φ ή και πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων και Πολεοδομικό κανο- νισμό. Στη συνέχεια αναρτάται το πολεοδομικό-ρυμοτομικό σχέδιο, υποβάλλονται πιθανόν ενστάσεις, εκδικάζονται μετά από εισήγηση του μελετητή, και στη συνέχεια αφού περάσει η μελέτη Κεντρικό ΣΧΟΠ παραδίδεται το Β2 στάδιο με τυχόν διορθώσεις και τα ψηφιακά αρχεία. | Οδός Αγίου Νικολάου, όπισθεν 301 εργοστασίου βάσης. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. | X |  |  |  |
| ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 543 | Ανάπλαση των οδών Κωνσταντινουπόλεως (από Μεσολογγίου έως Ευβοίας) και Μεσολογγίου (από Λεωφ. Δημοκρατίας έως Κωνσταντινουπόλεως) με ενίσχυση πρασίνου και ένταξη ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση του οικοπέδου επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Θράκης σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σε μία περιοχή επί χρόνια επιβαρυμένη από τις γραμμές του ΟΣΕ. Με την διεύρυνση των πεζοδρομίων δημιουργούνται δρόμοι φιλικότεροι προς τον πεζό και τον ποδηλάτη, εντάσσεται λωρίδα όδευσης τυφλών και ποδηλατόδρομος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Με τη διαμόρφωση του οικοπέδου, αποδίδεται στην περιοχή ένας χώρος πρασίνου, συνάθροισης κοινού, βόλτας, ξεκούρασης και παιχνιδιού. | Οι οδοί Κωνσταντινουπόλεως (από Μεσολογγίου έως Ευβοίας) και Μεσολογγίου (από Λεωφ. Δημοκρατίας έως Κωνσταντινουπόλεως) και το οικόπεδο επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Θράκης, στην Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση εργατικού δυναμικού.Προμήθεια υλικών - εξοπλισμού. | X | X | X | X |
| ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 2,3-4 & 5-6 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ "ΕΙΡΗΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ "Α. ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Μ. 81/2011) | ΕΚΡΟΕΣ:1)Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών, 2)Αύξηση χώρων πρασίνου, 3)Νέοι – ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι προς αξιοποίηση, 4)Πλήθος ολοκληρωμένων αστικών επεμβάσεων ευρείας κλίμακας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1)Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, 2)Αριθμός έμμεσα ωφελούμενων από ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας και παιδιών, 3)αναβάθμιση οδικού δικτύου | Η δράση αυτή αφορά στα έργα ανάπλασης χώρων πρασίνου-παιδικών χαρών καθώς και τη δημιουργία «Πράσινης Διαδρομής» η οποία συνδέει κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελή κτίρια, σχολεία και πάρκα. Έτσι δημιουργείται ένα βασικό ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμου περιβάλλοντος τόσο για τους πεζούς όσο και για τα άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες καθώς και τα εμποδιζόμενα άτομα. Με την πράσινη διαδρομή που δημιουργείται ενώνονται κοινόχρηστοι χώροι της δημοτικής κοινότητας Καματερού καθώς και δημόσια κτήρια. Συγκεκριμένα ενώνονται πλατείες , σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, εκκλησίες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι καταλήγοντας στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Α. Τρίτσης και το πάρκο Ειρήνης. Η «Πράσινη Διαδρομή» αναπτύσσεται στις οδούς Αγ. Λαύρας, Ρήγα Φεραίου, Πρωτέως, Κ.Αιτωλού, Πάρνηθος, Πύρρου, Άρεως, ανωνυμος πεζόδρομος, Γούναρη, Β. Ηπείρου, Δαναών, Σουρή, Μαργαριτίου, Καρύστου, Θράκης, Μαρασλή, δημιουργώντας ένα βρόγχο ποιοτικής και λειτουργικής αναβάθμισης στο σύνολο της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού μέσα από μια σειρά επεμβάσεων που αφορούν τόσο την ενίσχυση του πρασίνου όσο και τη διαμόρφωση συνθηκών τέτοιων που θα προσελκύουν κατοίκους, παιδιά και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη «Πράσινη Διαδρομή» θα αποτελέσει τμήμα της συνολικής Πράσινης Διαδρομής που θα αναπτυχθεί στο Δήμο μας με στόχο την μελλοντική σύνδεση όλων των περιοχών του Δήμου μας με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και 2)νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης. | X | X | X | X |
| ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Α.Μ. 20/2012) | Ανακατασκευή μιας πλατείας εμβαδού ~1350μ2, διαμόρφωση πεζόδρομου εμβαδού ~690μ2, ποδηλατόδρομος μήκους ~1.1χιλιομέτρων με ειδική σήμανση-διαγράμμιση και ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου, ενίσχυση πρασίνου με φύτευση κατ’ελάχιστον διακοσίων (200) δένδρων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους κατά μήκος των πεζοδρομίων, πλέον των δένδρων, θάμνων και λοιπών καλλωπιστικών φυτών που θα φυτευτούν στην πλατεία.Ο σχεδιασμός της πράσινης διαδρομής αποσκοπεί στην ενίσχυση του πράσινου, στη δημιουργία χώρων κοινωνικών εξυπηρετήσεων και στην βελτίωση του μικροκλίματος στην όλη περιοχή και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών θερμικής άνεσης καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης βασική επιδίωξη των εργασιών ανάπλασης είναι η αισθητική επαναφορά των χώρων παρέμβασης με κάποια φυσική ισορροπία (κατά το μέτρο του δυνατού) και παράλληλη αξιοποίηση των χώρων της πράσινης διαδρομής σε χώρους αναψυχής και όχι άγονους χώρους για το Δήμο. | Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα της Αγίας Παρασκευής της Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων. Περιλαμβάνει τις οδούς Νάξου (Πρεμετής), από Πλαπούτα έως Ευβοίας, την Ευβοίας από Στυμφαλίας έως Καλύμνου, την Καλύμνου από Ευβοίας έως Δωδεκανήσου, τις οδούς Μίνωος και Σάμου (Μιαούλη) από Καλύμνου έως Ακροπόλεως και το τμήμα της Ομήρου που εφάπτεται της πλατείας Λύσης, έτσι ώστε να συνδεθεί η πλατεία με την υπόλοιπη διαδρομή. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση εργατικού δυναμικού.Προμήθεια υλικών - εξοπλισμού. | X | X | X | X |
| ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 543 (Α.Μ. 43/2011) | Ανάπλαση των οδών Κωνσταντινουπόλεως (από Μεσολογγίου έως Ευβοίας) και Μεσολογγίου (από Λεωφ. Δημοκρατίας έως Κωνσταντινουπόλεως) με ενίσχυση πρασίνου και ένταξη ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση του οικοπέδου επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Θράκης σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σε μία περιοχή επί χρόνια επιβαρυμένη από τις γραμμές του ΟΣΕ. Με την διεύρυνση των πεζοδρομίων δημιουργούνται δρόμοι φιλικότεροι προς τον πεζό και τον ποδηλάτη, εντάσσεται λωρίδα όδευσης τυφλών και ποδηλατόδρομος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Με τη διαμόρφωση του οικοπέδου, αποδίδεται στην περιοχή ένας χώρος πρασίνου, συνάθροισης κοινού, βόλτας, ξεκούρασης και παιχνιδιού. | Οι οδοί Κωνσταντινουπόλεως (από Μεσολογγίου έως Ευβοίας) και Μεσολογγίου (από Λεωφ. Δημοκρατίας έως Κωνσταντινουπόλεως) και το οικόπεδο επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Θράκης, στην Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση εργατικού δυναμικού.Προμήθεια υλικών - εξοπλισμού. | X | X | X | X |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ - ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 59/2011) | ΕΚΡΟΕΣ:1)Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών, 2)Αύξηση χώρων πρασίνου, 3)Νέοι – ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι προς αξιοποίηση, 4)Πλήθος ολοκληρωμένων αστικών επεμβάσεων ευρείας κλίμακας.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1)Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, 2)Αριθμός έμμεσα ωφελούμενων από ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας και παιδιών, 3)αναβάθμιση οδικού δικτύου | Η δράση αυτή αφορά στα έργα ανάπλασης του χώρου πρασίνου-αθλοπαιδιών και της πλατείας που βρίσκεται στα Ο.Τ. 384 και 385 καθώς και της δημιουργία «Πράσινης Διαδρομής» η οποία περιβάλει το σύνολο της αστικής περιοχής των Μυκονιάτικων. Έτσι δημιουργείται ένα βασικό ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμου περιβάλλοντος τόσο για τους πεζούς όσο και για τα άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες καθώς και τα εμποδιζόμενα άτομα. Παράλληλα κατασκευάζεται ποδηλατόδρομος και αναπλάσεται το σύνολο των υπαίθριων χώρων της περιοχής των Μυκονιάτικων. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και 2)νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης. | X | X | X | X |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | Ανάπλαση της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, βασικού άξονα του Δήμου και διαμόρφωση δικτύου πεζόδρομων και πλατειών σε κοντινούς κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με βασικές αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου, είτε καλύπτουν βασικές απαιτήσεις γειτονιάς για αναψυχή, παιχνίδι και ξεκούραση.Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, που ζουν σε μια ξεχασμένη και υποβαθμισμένη περιοχή. Ενίσχυση πρασίνου και τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού που θα βοηθήσει στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των χρηστών, στη σήμανση και την υγιεινή των χώρων. | Η οδός Γεωργίου Παπανδρέου στην Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων, σε όλο το μήκος της. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση εργατικού δυναμικού.Προμήθεια υλικών - εξοπλισμού. | X | X | X | X |
| ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ) ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Β: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΕΩΣ ΕΛΑΙΩΝ) | ΕΚΡΟΕΣ:1)Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών, 2)Αύξηση χώρων πρασίνου, 3)Νέοι – ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι προς αξιοποίηση, 4)Πλήθος ολοκληρωμένων αστικών επεμβάσεων ευρείας κλίμακας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1)Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, 2)Αριθμός έμμεσα ωφελούμενων από ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας και παιδιών, 3)αναβάθμιση οδικού δικτύου | Η δράση αυτή αφορά στα έργα ανάπλασης της οδού Ζαγορίου μεταξύ των οδών Καλπακίου και Μαβίλη. Δημιουργείται ένα βασικό ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμου περιβάλλοντος τόσο για τους πεζούς όσο και για τα άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες καθώς και τα εμποδιζόμενα άτομα. Παράλληλα κατασκευάζεται ποδηλατοδρόμος και παραχωρούνται θέσεις στάθμευσης στα διάφορα τμήματα της οδού. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και 2)νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης. | X | X | X | X |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ + Γ΄ ΦΑΣΗ) | Διαπλάτυνση πεζοδρομίων. Ένταξη ποδηλατόδρομου. Τοποθέτηση φωτιστικών. Όδευση τυφλών. | Η παρούσα δράση αφορά την οδό Λ.Κατσώνη. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής. | X | X | X | X |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ | ΕΚΡΟΕΣ:1)ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1)ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2)ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ. | Η δράση αυτή αφορά στα έργα διάνοιξης και κατασκευής νέας ομάδας οδών, με σκοπό τη βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης | X | X | X | X |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) (Α.Μ. 24/2012) | Ανάπλαση – συντήρηση – ανακατασκευή, περιορισμένης έκτασης, κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, όπως πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, παρτεριών κ.λ.π. που χρήζουν παρέμβασης, ανάλογα με το βαθμό φθοράς που παρουσιάζουν.Αισθητική βελτίωση και αναζωογόνηση των περιοχών παρέμβασης και αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών των διάφορων κοινόχρηστων χώρων. | Ολοι οι κοινόχρηστοι χώροι, πεζοδρόμια και πεζόδρομοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση εργατικού δυναμικού.Προμήθεια υλικών - εξοπλισμού.Αυτεπιστασία. | X | X | X | X |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ & ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ - ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | Ο δήμος έχοντας στόχο του την καλυτέρευση του κυκλοφοριακού τοποθετεί σημάνσεις στο οδικό δίκτυο, φτιάχνει διαγραμμίσεις και μπάρες ασφαλείας | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού . | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Προμήθεια υλικών κατασκευής. | X | X | X | X |
| ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ | Αποζημιώσεις χαρακτηρισμένων ή υπό χαρακτηρισμό κοινοχρήστων χώρων. Η αποζημίωση υλοποιείται είτε με την εφαρμογή των σχετικών πράξεων αναλογισμού(όπου αυτές έχουν συνταχθεί) , είτε με την εξολοκλήρου απαλλοτρίωση της έκτασης του χώρου, προκειμένου να γίνει εφικτή η διαμόρφωσή του. Ο υπολογισμός της αξίας της απαλλοτρίωσης γίνεται με τιμή μονάδας που καθορίζεται δικαστικά ,ή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή συνήθως προκύπτει είτε σε συνέχεια εκτίμησης από το Σ.Ο.Ε., είτε σύμφωνα με πρακτικό εκτιμητικής επιτροπής, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στην απαλλοτρίωση, το οποίο συντάσσεται και καθορίζει τιμές κοντά στην αντικειμενική αξία. | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. | X | X | X | X |
| ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΩΝ | Αποζημιώσεις για διανοίξεις οδών, σύμφωνα με τις σχετικές πράξεις αναλογισμού που έχουν κυρωθεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας Αιγάλεω ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία . Μετά τον καθορισμό της τιμής μονάδας, τη λήψη απόφασης Δ.Σ. και τη σύνταξη σχετικών συμβολαίων όπου είναι απαραίτητο , προχωράει η διαδικασία κατα – βολής των αντίστοιχων χρηματικών ποσών. | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. | X | X | X | X |
| ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ | Η Οδός Κορωναίου βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Πλησίον του Δημαρχείου και πλησίον στον βασικό κυκλοφοριακό άξονα του Δήμου (Λ. Δημοκρατίας). Η περιοχή θεωρείται οικιστική. Ο δρόμος χαρακτηρίζεται ως χαμηλής κυκλοφορίας. Οι τοπικές ανάγκες κυκλοφορίας των κατοίκων καλύπτονται από την αστική συγκοινωνία. Η υλοποίηση της πρότασης για την οδό Κορωναίου βασίστηκε στις κατευθύνσεις της βικλιματικής μελέτης καθώς και των γενικών αρχών που παρουσιάστηκαν. Ως εκ τούτου η οδός μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Η κατεύθυνση των οχημάτων είναι από την οδό Σκοπέλου προς την Λεωφόρο Δημοκρατίας. | Πλησίον του Δήμου και πλησίον στη Λ. Δημοκρατίας. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Προμήθεια υλικών κατασκευής. | X | X | X | X |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ | ‘Ένα από τα πιο συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον από τη λειτουργία ενός οδικού έργου είναι η ενόχληση από τον παραγόμενο θόρυβο της κυκλοφορίας. Ο οδικός θόρυβος, που νοείται ως ένας ανεπιθύμητος ήχος που προκαλεί δυσάρεστο αίσθημα, όχι μόνο παρενοχλεί τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην οδό, αλλά μακροχρόνια υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για πάσης φύσεως οικοσυστήματα παραπλεύρως της οδού. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπορούν να ακολουθηθούν διάφορες τακτικές απομείωσεις του θορύβου, που αφορούν τα οχήματα, τη γεωμετρία και τα υλικά κατασκευής της οδού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ωστόσο ένα από τα πιο συνήθη και, πολλές φορές χωρίς εναλλακτική λύση, μέτρα είναι η εφαρμογή στην οδό ηχοπετασμάτων. Τα ηχοπετάσματα είναι διαμήκεις κατασκευές παραπλεύρως της οδού, στη μία ή και στις δύο πλευρές της, με σκοπό την ελάττωση του επιπέδου του θορύβου που παράγεται από την κυκλοφορία. | Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού Προμήθεια υλικών κατασκευής. | X | X | X | X |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) | Ασφαλτόστρωση διανοιγμένων, μη επιστρωμένων οδών. Ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου.Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών. Διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των οδών στον επιθυμητό βαθμό. Αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων. Μείωση των υλικών φθορών. | Ολο το οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση εργατικού δυναμικού.Προμήθεια υλικών αποκατάστασης. | X | X | X | X |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | ΕΚΡΟΕΣ:1)ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1)ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | Η δράση αυτή αφορά στην συντήρηση και αντικατασταση όπου απαιτείται της σηματοδότησης του οδικου δικτυου της πόλης. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης | X | X | X | X |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1ο τριμ. | 2ο τριμ. | 3ο τριμ. | 4ο τριμ. |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ INTERNET | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου ή/και επενδύσεις | X | X | X | X |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ κ.λ.π.) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου | X | X | X | X |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

| ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1ο τριμ. | 2ο τριμ. | 3ο τριμ. | 4ο τριμ. |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΝΌΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΜΙΑΣ (1) ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ, ΜΙΑΣ (1) ΣΚΟΥΠΑΣ, ΕΝΌΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, κ.λ.π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ "HOOKLIFT", ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 400 ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ trucking - GIS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ, big bag ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ (σκούπες κ.α.) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΚΟΥΠΕΣ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΛΑΜΑΡΙΝΙΣΚΟΥΠΕΣ, ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ, ΦΤΥΑΡΙΑ, ΦΑΡΑΣΙΑ, ΤΣΑΠΕΣ Κ.Λ.Π. ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΙΝΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ κ.λ.π.) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ κ.λ.π. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 400 ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 757 Δ.Κ.Κ. | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΙΑ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λ.π. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ κ.α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (Α90) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (ΑΤΤΑΛΟΥ & ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ) (Δ.Κ.Κ.) | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΙΑ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

| ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΕΚΡΟΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ | ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1ο τριμ. | 2ο τριμ. | 3ο τριμ. | 4ο τριμ. |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |  | ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |  | ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |  | ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ | Πρόκειται για τα λυόμενα στο ΕΠΑΛ Καματερού |  |  |  | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - Ο.Τ. 921Α | ΕΚΡΟΕΣ:1) Δημιουργία νέων υποδομών νηπιαγωγείων, 2) Δημιουργία νέων υποδομών κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 3) Αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας παιδιώνΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1) Ωφελούμενες γυναίκες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα των παιδιών 2) Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 3) Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης | Πρόκειται να ανεγερθεί ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ στο 921Α οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται στην περιοχή Γεροβουνό, επί των οδών Κ. Παλαμά-Νεμέας- Κ. Αιτωλού του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της Δ.Κ Καματερού του Νομού Αττικής. Το οικόπεδο όπου προβλέπεται να ανεγερθεί το Νηπιαγωγείο, έχει επιφάνεια 748,24 μ2, είναι τρίφατσο, με προσανατολισμό Νότιο – Νοτιοανατολικό- Νοτιοδυτικό. Το οικόπεδο είναι σχεδόν επίπεδο. Από τα γεωμετρικά του στοιχεία, τον προσανατολισμό του και τις κλίσεις του, κρίνεται κατάλληλο για την χρήση που έχει προσδιοριστεί. Το κτίριο θα είναι σε αρμονία με το δομημένο οικιστικό περιβάλλον, με ιδιαίτερη πρόνοια στον βιοκλιματικό σχεδιασμό του | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και 2)νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης. | X | X | X | X |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ου ΚΑΙ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - Ο.Τ. 1060 |  |  | ΟΣΚ |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |  |  | ΟΣΚ |  |  |  |  |  |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ. Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- Ο.Τ. 239 |  |  | ΟΣΚ |  |  |  |  |  |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΕΚΡΟΕΣ:1) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, 2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, 4) ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 3) ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | Πρόκειται να ανεγερθεί ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ στο 1008Α οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ1008Α) που βρίσκεται στην περιοχή Γεροβουνό, επί των οδών Παπαδιαμάντη και Ικαρίας στο ΟΤ 1008Α του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Καματερού του Νομού Αττικής.Το οικόπεδο όπου προβλέπεται να ανεγερθεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός, έχει επιφάνεια 655,41 μ2, είναι γωνιακό οικόπεδο, με προσανατολισμό Ανατολικό – Νοτιοανατολικό. Το οικόπεδο είναι σχεδόν επίπεδο. Από τα γεωμετρικά του στοιχεία, τον προσανατολισμό του και τις κλίσεις του, κρίνεται κατάλληλο για την χρήση που έχει προσδιοριστεί.Η δυναμικότητα του Βρεφονηπιακού Σταθμού προβλέπεται σε εικοσιτέσσερα (24) νήπια και έξι (6) βρέφη.Προβλέπεται μία λειτουργική ενότητα νηπίων των εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων ηλικίας 1,5 έως 5,5 ετών και μία βρεφών έξι (6) ατόμων ηλικίας 6 έως 18 μηνών.Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός πλαισιώνεται από τους αναγκαίους υπαίθριους χώρους πολλαπλών δραστηριοτήτων – παιχνιδιού – αναψυχής – πρασίνου.Η αποχέτευση και η ύδρευση του κτιρίου θα συνδεθεί κατάλληλα με το δίκτυο της πόλης.Προβλέπεται εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (με το απαιτούμενο δίκτυο και τα θερμαντικά σώματα κλπ.).Το κτίριο θα είναι σε αρμονία με το δομημένο οικιστικό περιβάλλον, με ιδιαίτερη πρόνοια στον βιοκλιματικό σχεδιασμό του. Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός του κτιρίου έχει γίνει με βάση την προσαρμογή του στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με στόχο την αξιοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, κατά την διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του και να επιτυγχάνεται ο περιορισμός στην κατανάλωση συμβατικής ενέργειας και η μεγιστοποίηση αίσθησης ευεξίας στους χρήστες. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και 2)νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης. | X | X | X | X |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΑΛΟΥ - ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΕΚΡΟΕΣ:1) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, 2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, 4) ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 1) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 3) ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | Η παρούσα δράση αφορά την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 587 του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Κανματερού στην περιοχή ΑΤΤΑΛΟΥ – ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, μεταξύ των οδών Ζέρβα, Ναυαρίνου, Πάτμου και Σίφνου.Αποτελείται από ισόγειο και περιβάλλοντα χώρο.Ο συγκεκριμένος βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας αποτελείται από ισόγειο και περιβάλλοντα χώρο, και διαθέτει τα παρακάτω τμήματα:α) τμήμα βρεφών, για βρέφη από 8 μηνών μέχρι 2,5 ετών,β) τμήμα νηπίων για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών,γ) τμήμα νηπίων με αναπηρία για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και 2)νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης. | X | X | X | X |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΕΚΡΟΕΣ: Δημιουργία νέων υποδομών κέντρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης | Σ το Ο.Τ Γ674 της Δ..Κ Καματερού επιφάνειας 221,90 μ2 προβλέπεται, να ανεγερθεί κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για τις ανάγκες του Δήμου. Το κτίριο περιλαμβάνει:Υπόγειο επιφανείας 126,70m2 (Αποθήκη- Λεβητοστάσιο – Κλιμακοστάσιο)PILITIS επιφανείας 126,70m2 (Είσοδος – Χώροι στάθμευσης)Α΄ ΟΡΟΦΟΣ επιφανείας 124,31m2 (Αίθουσα – Κλιμακοστάσιο)Β΄ΟΡΟΦΟΣ επιφανείας 53,05m2 (Βοηθητικοί χώροι)ΔΩΜΑ (Απόληξη κλιμακοστασίου – Ταράτσα) | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1)Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και 2)νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης. | X | X | X | X |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ |  | Ο.Τ. Γ588. ΟΔΟΣ ΖΕΡΒΑ , ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ) & ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Προμήθεια υλικών κατασκευής. | X | X | X | X |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Δ.Κ.Α.Α.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ (ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) (Δ.Κ.Α.Α.) |  | Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | X | X | X | X |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | Η παρούσα μελέτη αφορά όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία και την απαιτούμενη συντήρηση του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου της πισίνας εκμάθησης κολύμβησης του Δήμου,Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται ο μηνιαίος έλεγχος και η ετήσια συντήρηση των λεβήτων, η θέρμανση του χώρου, η θέρμανση και η ανακυκλοφορία του νερού της δεξαμενής, η ανάλυση δείγ-ματος αυτού (χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος ), η αναγραφή σε βιβλίο των τιμών ph – ελευθέρουC12 – Redox. | Ο.Τ. 297-298-299 του Δήμου Αγίων Αναργύρων | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Προμήθεια υλικών κατασκευής. | X | X | X | X |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ |  | Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 297-8-9 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Δ.Κ.Α.Α.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1045 ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δ.Κ.Κ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | Η παρούσα μελέτη αφορά όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία και την απαιτούμενη συντήρηση του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου της πισίνας εκμάθησης κολύμβησης του Δήμου,Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται ο μηνιαίος έλεγχος και η ετήσια συντήρηση των λεβήτων, η θέρμανση του χώρου, η θέρμανση και η ανακυκλοφορία του νερού της δεξαμενής, η ανάλυση δείγ-ματος αυτού (χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος ), η αναγραφή σε βιβλίο των τιμών ph – ελευθέρουC12 – Redox. | Ο.Τ. 297-298-299 του Δήμου Αγίων Αναργύρων | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Προμήθεια υλικών κατασκευής. | X | X | X | X |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (αρχ. - στ.- μηχ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΑΛΟΥ - ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Κ.Κ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ.Δ.Α.Π. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΑ¨ |  | Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων |  |  | Χ |  |  |  |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1ο τριμ. | 2ο τριμ. | 3ο τριμ. | 4ο τριμ. |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO 14001 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ monitors - infokiosks | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΥ (Σχέδιο Υλοποίησης) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ (Σχέδιο Υλοποίησης) - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| "Ex Post" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΝΕΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ΚΑΙ ΕΞΕ (ΕΞοικονομησης Ενέργειας) - ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"). | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α.Μ. 05/2011) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α.Μ. 38/2010 Δ.Κ.Α.Α.) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α.Μ. 19/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (A.M. 47/2009 Δ.Κ.Α.Α.) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου & 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α.Μ. 44/2008 Δ.Κ.Α.Α.) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 75/2012) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4014/2011 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΑΠΕ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Ανθρώπινο Δυναμικό και Χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου και επενδύσεις | Χ | Χ | Χ | Χ |

ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ.

| ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΕΚΡΟΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ | ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1ο τριμ. | 2ο τριμ. | 3ο τριμ. | 4ο τριμ. |
| Α1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ |  | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 25.000 | 25,000 | - | - |
| Α2. ΚΔΑΠ |  | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 400 |
| Α3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Α4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ Α4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΑΝΕΡΓΙΑΣ Α4.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ–ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α4.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ |  | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | - | 5000 | - | - |
| Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Β.1 ΚΕΚ Για την υλοποίηση προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Β2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ECDL Β3. ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Β4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ημερίδες, σεμινάρια, προγράμματα τεχνολογίας, εκπόνηση ειδικών και επιστημονικών μελετών. |  | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ- | - | - | 33000 | 13000 |
| Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ1. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΣ Γ2. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΓ3. ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΡΑΤΣΙΣΜΟ, AIDS ΚΛΠ) |  | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | - | 2500 |  | 2500 |
| Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα διαχείρισης φυσικού και αστικού περιβάλλοντος Διάδοση συστημάτων ανακύκλωσης Διοργάνωση ορειβατικών πορειών – εκδρομών περιβαλλοντικού περιεχομένου Εθελοντισμός – ομάδες δράσης προστασίας φυσικού περιβάλλοντος Εργαστήρι αντιρύπανσης Εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος |  | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ. | ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2013

Κατωτέρω παρατίθεται η εκτίμηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου για το έτος 2013:

Προϋπολογισμός Εσόδων

| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτούμενες πιστώσεις |
| --- | --- | --- |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 17.928.261,32 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 100.000,00 |
| 011 | Μισθώματα | 100.000,00 |
| 012 | Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 15.000,00 |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | 15.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.661.512,00 |
| 031 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 5.606.512,00 |
| 034 | Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 55.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.561.382,38 |
| 041 | Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) | 922.000,00 |
| 044 | Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας | 1.286.382,38 |
| 045 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 30.000,00 |
| 046 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα | 308.000,00 |
| 047 | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 | 15.000,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 2.480.434,73 |
| 051 | Φόροι | 740.434,73 |
| 052 | Εισφορές | 1.740.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7.017.932,21 |
| 061 | Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 7.017.932,21 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 92.000,00 |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 92.000,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 8.896.095,97 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 90.000,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 185.896,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 7.999.490,82 |
| 131 | Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες | 1.252.515,31 |
| 132 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 6.746.975,51 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 112.000,00 |
| 151 | Προσαυξήσεις και πρόστιμα | 112.000,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 508.709,15 |
| 162 | Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 203.540,58 |
| 169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 305.168,57 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 195.000,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 145.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 50.000,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.256.776,59 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 4.952.920,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 5.303.856,59 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.622.500,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 4.460.500,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 162.000,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 583.593,81 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 583.593,81 |
|  | Γενικά Σύνολα: | 42.482.227,69 |

Προϋπολογισμός Δαπανών

| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτούμενες πιστώσεις |
| --- | --- | --- |
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7.240.708,67 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 6.535.412,08 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 699.603,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 727.105,83 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 632.274,40 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 5.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 129.601,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 620.202,51 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 3.661.625,34 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 60.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 705.296,59 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 169.300,00 |
| 73 | Έργα | 526.996,59 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 9.000,00 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.593.256,92 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.556.254,92 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.033.250,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 15.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 318.404,92 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 5.500,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 7.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 176.600,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 37.002,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 37.000,00 |
| 73 | Έργα | 1,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 1,00 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 9.783.856,39 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 4.191.645,21 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.970.000,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 14.907,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 697.866,21 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 270.302,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 203.570,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 35.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.592.211,18 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 34.000,00 |
| 73 | Έργα | 5.016.026,18 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 542.185,00 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 4.606.730,19 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 4.304.421,12 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.616.400,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.178.021,12 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 23.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 487.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 302.309,07 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 62.007,00 |
| 73 | Έργα | 240.302,07 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 919.395,70 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 191.066,07 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 171.066,07 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 20.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 728.329,63 |
| 73 | Έργα | 712.969,29 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 15.360,34 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4.281.408,29 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 964.300,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 686.300,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 24.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 11.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 243.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.317.108,29 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.539.365,65 |
| 73 | Έργα | 1.484.447,40 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 293.295,24 |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 916.379,17 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 554.215,90 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 373.700,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 83.958,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 31.557,90 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 65.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 362.163,27 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 37.500,00 |
| 73 | Έργα | 324.663,27 |
| 45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 192.900,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 192.900,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 127.900,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 65.000,00 |
| 50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 100.660,00 |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 90.660,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 90.660,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 10.000,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 10.000,00 |
| 80 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.290.994,67 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.290.994,67 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 6.728.494,67 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.562.500,00 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 555.937,69 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 555.937,69 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 555.937,69 |
|  | Γενικά Σύνολα: | 42.482.227,69 |

Γενική Ανακεφαλαίωση

|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2013 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ |  |
|  |  | Οικ. έτος 2013 |
| Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.580.875,30 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.597.813,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 757.012,83 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.170.590,72 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 33.500,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 449.960,90 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 620.202,51 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.195.170,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 3.696.625,34 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 60.000,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 11.054.420,03 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.889.172,65 |
| 73 | Έργα | 8.305.405,80 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 859.841,58 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.290.994,67 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 6.728.494,67 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 4.562.500,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 555.937,69 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 555.937,69 |
|  | Σύνολα: | 42.482.227,69 |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) |  |  |
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7.240.708,67 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.593.256,92 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 9.783.856,39 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 4.606.730,19 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 919.395,70 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4.281.408,29 |
| 40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 916.379,17 |
| 45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 192.900,00 |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 100.660,00 |
| 80 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.290.994,67 |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 555.937,69 |
| Σύνολα |  | 42.482.227,69 |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΣΟΔΑ |  |  | ΕΞΟΔΑ |  |  |
| Οικ. έτος 2013 |  |  |  |  |  |
| Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 17.928.261,32 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 19.580.875,30 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 8.896.095,97 | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 11.054.420,03 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 195.000,00 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 11.290.994,67 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 10.256.776,59 | 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 555.937,69 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.622.500,00 |  |  |  |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 583.593,81 |  |  |  |
|  | Γενικά Σύνολα: | 42.482.227,69 |  | Γενικά Σύνολα: | 42.482.227,69 |